# Logo, company name Description automatically generatedProjeto tecnológico

## Projeto Secure Contain Protect DataBase

## Ponto de situação 15/03/21

|  |  |
| --- | --- |
| 570 TPGSI | Nº 119022 Hugo Parada |
| 570 TGPSI | Nº 119055 Rafael Ferreira |
| 570 TGPSI | Nº 119739 Rodolfo Belchior |

## 

## **Ponto de situação**

Este ponto de situação cobre o trabalho realizado desde o ínicio da realização da PAP (15 de Dezembro de 2011) até ao dia 28 de Março de 2011:

(Devido ao projeto multidisciplinar, ter sido posto há frente do projeto tecnológico, o cronograma teve que ser alterado… Esta é a nova distribuição de tarefas.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Março | | Abril | | | | Maio | | | | Junho | | | |
| Semana | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Requesitos /Funcionalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desenho UI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escrita de artigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerencia de Perfis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criptogração de palavras passes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transformar em formato wikidot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfil/Doutor/Administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Histórico de artigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conversão para PDF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Atualização de base de dados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Importação de Artigos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentação |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Testes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hugo | Legenda |
| Rodolfo |
| Rafa |
| Hugo/Rodolfo |
| Rodolfo/Rafa |
| Todos |
| Hugo/Rafa |
| Concluido |

Estado do projeto…

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | | Estado aproximado | Estado | Data de começo | Data de fim |
| Proposta | | 100% | Completo | Ínicio de Janeiro | 1 de fevereiro |
| Analise | Requisitos /Funcionalidades | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Desenho UI | 1% | A decorrer… | 4ª semana de Janeiro | - |
| Escrita de artigos | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Gerencia de perfis | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Criptogração de palavras passes | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Transformar em formato Wikidot | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Perfil/Douto /Administrador | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Histórico de artigos | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Registro | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Conversão para PDF | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Atualização de dados | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Testes | - |  |  | - |

Como é possível confirmar, existe um grande problema em questão do trabalho, que a este ponto de situação não pode ser completado, sufocando demais o tempo restante…

## Medidas a tomar:

A partir das próximas aulas, essas mesmas, serão totalmente focadas no projeto, tanto na época escolar, quanto em casa… A responsabilidade do projeto, será passado, aula por aula sendo esta a ordem (Hugo > Rodolfo > Rafael)… Dado o tempo, acreditamos que ainda é possível recuperar o tempo perdido.