# Logo, company name Description automatically generatedProjeto tecnológico

## Projeto Secure Contain Protect DataBase

## Ponto de situação 22/04/21

|  |  |
| --- | --- |
| 570 TPGSI | Nº 119022 Hugo Parada |
| 570 TGPSI | Nº 119055 Rafael Ferreira |
| 570 TGPSI | Nº 119739 Rodolfo Belchior |

## 

## **Ponto de situação**

Este ponto de situação cobre o trabalho realizado desde 23 de Abril de 2021 até ao dia 28 de Maio de 2021:

(Devido à complexidade de muitos dos requisitos e funcionalidades, tivemos que diminuir muitas das propostas posteriormente apresentadas… Apesar disso muitas das funcionalidades foram concluídas.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês | Maio | Junho | | | |
| Semana | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Requesitos /Funcionalidades |  |  |  |  |  |
| Desenho UI |  |  |  |  |  |
| Escrita de artigos |  |  |  |  |  |
| Gerencia de Perfis |  |  |  |  |  |
| Criptogração de palavras passes |  |  |  |  |  |
| Perfil/Doutor/Administrador |  |  |  |  |  |
| Histórico de artigos |  |  |  |  |  |
| Registro |  |  |  |  |  |
| Atualização de base de dados |  |  |  |  |  |
| Importação de Artigos |  |  |  |  |  |
| Documentação |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Hugo | Legenda |
| Rodolfo |
| Rafa |
| Hugo/Rodolfo |
| Rodolfo/Rafa |
| Todos |
| Hugo/Rafa |
| Concluido |

Estado do projeto…

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase | | Estado aproximado | Estado | Data de começo | Data de fim |
| Proposta | | 100% | Completo | Ínicio de Janeiro | 1 de fevereiro |
| Analise | Requisitos /Funcionalidades | 20% | A decorrer… | 4ª semana de Janeiro | - |
| Desenho UI | 78% | A decorrer… | 4ª semana de Janeiro | - |
| Escrita de artigos | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Gerencia de perfis | 85% | A decorrer… | 4ª semana de Janeiro | - |
| Criptogração de palavras passes | 100% | Completo | 4ª semana de Janeiro | 24 de maio |
| Transformar em formato Wikidot | N/A | CANCELADO | 4ª semana de Janeiro | - |
| Perfil/Douto /Administrador | 100% | Completo | 4ª semana de Janeiro | 24 de maio |
| Histórico de artigos | 0% | Não Iniciado | 4ª semana de Janeiro | - |
| Registro | 100% | Completo | 4ª semana de Janeiro | 24 de maio |
| Conversão para PDF | N/A | CANCELADO | 4ª semana de Janeiro | - |
| Atualização de dados | 75% | A decorrer… | 4ª semana de Janeiro | - |
| Testes | - |  |  | - |

Com o tempo muitas das nossas propostas chegaram ao ponto ou de estarem concluídas, ou de estarem quase concluídas, sendo que algumas tiveram de ser canceladas devido à sua complexidade e dificuldade em impor no programa, tornando-o muito mais simples

## Medidas a tomar:

Vamos continuar por aquilo que deixamos para trás e acabar o projeto no seu respetivo deadline...